DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y ALCANCES Plataforma de Gestión y Consolidación Documental Corporación ACIIC (CORPOACIIC) — Seguimiento a procesos sociales en territorio

| Versión | Fecha de elaboración | Alcance del documento | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Módulo de Gestión Documental | En definición |

| Cliente | Corporación ACIIC (CORPOACIIC) | Líder técnico | Equipo de desarrollo (orquestación + IA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de documento | DER — Requerimientos y Alcances | Uso de IA | Sí — diseño, lógica y documentación |
| Origen | Reunión de levantamiento #1 (16/06/2026) | Stakeholders | Dirección y Coordinación del proceso |

# 1. ¿Qué es este documento y para qué sirve?

Este documento explica, en lenguaje sencillo, QUÉ vamos a construir, POR QUÉ se necesita y HASTA DÓNDE llega el sistema. No se requiere saber de tecnología para entenderlo: está escrito para la dirección, la coordinación y el equipo administrativo de la Corporación. Sirve como base de acuerdo entre el cliente y el equipo de desarrollo antes de iniciar la construcción.

| i | Piénselo como el plano de una obra. Antes de poner el primer ladrillo, se dibuja qué se va a construir, cuántos pisos tendrá y hasta dónde llega. Este documento cumple esa función para el software: si usted lo aprueba, comienza el desarrollo y se entrega un prototipo navegable para revisión. |
| --- | --- |

1.1  El problema que resolvemos hoy

Cada proceso social que la Corporación ejecuta en territorio (capacitaciones, eventos, entregas) genera evidencias estandarizadas: lista de asistencia, registro fotográfico y la ficha o acta del encuentro. Hoy esas evidencias se arman a mano, sesión por sesión, hasta construir el documento consolidado final —Esto se vuelve inmanejable cuando se multiplica por varios grupos, duplas y componentes. Lo que afecta la disponibilidad de la información y gestión de la misma afectando el flujo de trabajo de la corporación y entrega de evidencias para los fondos de desarrollo local

| # | Problema actual | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | El consolidado documental se arma manualmente, día a día y sesión a sesión. | Trabajo repetitivo, lento y propenso a errores al final de cada periodo. |
| 2 | La complejidad se multiplica: varias evidencias × varios grupos × varias sesiones × varios componentes. | Imposible hacerlo mecánicamente; se pierde tiempo y consistencia. |
| 3 | La información llega desordenada y sin saber a qué componente, acción o sesión pertenece. | El consolidado final queda incompleto o mal armado. |
| 4 | Los desembolsos y cuentas de cobro dependen de que la evidencia esté cargada y verificada. | Si la base (profesional en campo) no carga a tiempo, se frena el pago. |
| 5 | No hay un tablero claro de cuánto se ha avanzado frente a la meta de cada componente. | La dirección no tiene visibilidad oportuna del estado real del proceso. |

# 2. ¿Qué hará el sistema? (Alcances)

Es una plataforma web y web app — accesible desde el computador y también desde el celular en navegador — pensada para una sola misión en esta etapa: consolidar la evidencia documental de los procesos sociales. El sistema tiene dos gestiones básicas:

| Gestión | ¿Qué resuelve? |
| --- | --- |
| 1. Gestión de usuarios y roles | Define quién entra al sistema y qué puede hacer cada quien (cargar, verificar, configurar o solo consultar). |
| 2. Gestión documental (carga de evidencias) | Es el corazón del sistema: organiza, recibe, verifica y consolida las evidencias de cada componente y sesión. |

Para cumplir esas dos gestiones, el sistema se organiza en los siguientes módulos:

| Módulo | Nombre | ¿Qué hace? | ¿Quién lo usa? |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Estructura del Proyecto | Crea el árbol del contrato: Proyecto → Componentes → Acciones. Es el “esqueleto” sobre el que todo se cuelga. | Coordinación |
| M2 | Requerimientos y Metas | Registra las metas cuantitativas de cada componente (ej. 100 inscritas, 2 eventos) para medir avance. | Coordinación |
| M3 | Evidencias y Verificadores | Define, de forma flexible, qué soportes exige cada acción: lista de asistencia, registro fotográfico, ficha/acta. | Coordinación |
| M4 | Cargue de Evidencias | El profesional en campo sube los soportes sesión a sesión. El sistema entrega un comprobante de cargue. | Profesional de carga |
| M5 | Verificación y Aprobación | Una persona revisa cada cargue y lo aprueba o rechaza. El cargue aprobado es soporte para la cuenta de cobro. | Verificador |
| M6 | Consolidación Documental | Arma automáticamente “el chorizo”: PDF/Excel con portada por componente y sesión, ordenado y listo para entregar. | Coordinación |
| M7 | Tablero de Consulta | Muestra el % de avance frente a la meta (“tablero de alarmas”) y un enlace público de solo lectura. | Dirección / Público |

| ! | Lo que NO hará el sistema en esta etapa: no registra los datos individuales de las personas beneficiarias (no tiene módulo de inscripción), no cruza inscritos contra asistentes, no maneja tesorería ni pagos, y no envía alertas o correos automáticos. Estos puntos quedan documentados como escalables a futuro en la Sección 7. |
| --- | --- |

# 3. Cómo se organiza la información

Toda la lógica del sistema se apoya en una estructura de capas, de lo general a lo específico. Esta estructura es la misma para cualquier contrato; lo único que cambia de un proyecto a otro es la cantidad de componentes y de acciones. Entender esta jerarquía es clave, porque es exactamente la forma en que el sistema “jala” la información para armar el consolidado final.

| Nivel | Capa | ¿Qué contiene? | Ejemplo (CPS 772) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proyecto / Contrato | Datos generales y documentos de consulta: nombre, anexo técnico, fechas, desembolsos. Solo lectura, no se edita. | CPS 772 de 2025 |
| 2 | Componentes | Las líneas de trabajo del contrato. Cada componente tiene su meta cuantitativa (requerimiento). | Componente 1 — Tonga (mujeres afro) |
| 3 | Acciones | Lo que se hace, expresado como verbo: capacitar, realizar eventos, entregar insumos (fortalecimientos). | Capacitación de 7 sesiones |
| 4 | Evidencias | Los medios de verificación que comprueban que la acción se hizo. Son flexibles: no todas las acciones piden las mismas. | Lista de asistencia, fotos, ficha |
| 5 | Verificadores | El archivo concreto que se carga para cada evidencia (el soporte que sube el profesional). | PDF de la lista firmada |

| i | ¿Por qué las evidencias deben ser flexibles? Porque no toda acción exige los mismos soportes. Si el sistema obligara siempre a las tres evidencias, marcaría error cuando una acción no la necesite. Por eso cada acción define qué verificadores pide, y el sistema solo exige esos. |
| --- | --- |

Sobre esta estructura hay una acción transversal especial: la inscripción / convocatoria. Aunque no es un componente del anexo técnico, atraviesa a todos y siempre tiene un dato cuantitativo (ej. 100 mujeres). Por eso se modela como una acción con meta, para poder medir su avance igual que las demás.

| ✓ | Así trabaja el sistema: cuando llega el momento de “pintar el chorizo”, el sistema recorre estas capas de arriba hacia abajo y trae cada pieza ordenada — portada del componente, sesión por sesión, con sus soportes — sin armarlo a mano. |
| --- | --- |

# 4. ¿Quiénes usarán el sistema? (Roles y accesos)

El sistema separa con claridad a quién arma la estructura, a quién la alimenta y a quién la verifica. La regla de oro acordada en la reunión: el profesional en campo NO debe tener poder administrativo para crear estructura; solo carga evidencias sobre el esqueleto que la coordinación ya dejó listo.

| Rol | ¿Quién es? | ¿Qué puede hacer en el sistema? |
| --- | --- | --- |
| Superadministrador | Persona de planta de la Corporación (dirección). | Crea los proyectos/contratos y tiene acceso a toda la cadena. Es quien da de alta cada CPS. |
| Coordinador de proyecto | Director y coordinación del proceso. | Arma el esqueleto: componentes, acciones, requerimientos, evidencias y verificadores. Edita el proyecto. |
| Coordinador de componente | Responsable de uno o varios componentes (ej. “coordinadora de meta”). | Asigna acciones/grupos a los profesionales y habilita qué verificadores se piden en cada momento. |
| Profesional de carga | Psicosocial, profesor o profesional en territorio. | Sube las evidencias (lista, fotos, ficha) de su grupo o acción, sesión a sesión. NO crea estructura. |
| Verificador | Persona delegada para control de calidad documental. | Abre, revisa y marca cada cargue como Aprobado o Rechazado. Su aprobación habilita la cuenta de cobro. |
| Dirección (consulta) | Director / gerencia. | Ve el tablero de avance (“tablero de alarmas”). No opera; observa el estado general del proceso. |
| Consulta pública | Entidad, supervisión o aliados. | Accede por un enlace público de solo lectura a un panel de avance. No puede editar nada. |

| → | Roles previstos a futuro (no incluidos en esta etapa): el Secretario/a (que alimentaría la bitácora del proyecto a partir de actas y correos) y el rol de Gerencia/coordinación general. Se mencionan aquí para que la estructura quede preparada para crecer. |
| --- | --- |

# 5. Requerimientos funcionales

Son las cosas concretas que el sistema DEBE permitir hacer. Esta lista es la “checklist” de aceptación: cada punto debe poder verificarse al final.

| ID | El sistema debe permitir… | Módulo |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Crear, editar y consultar el árbol del contrato: proyecto, componentes y acciones. | M1 |
| RF-02 | Cargar los documentos de consulta del proyecto (anexo técnico, fechas, desembolsos) como solo lectura. | M1 |
| RF-03 | Registrar la meta cuantitativa de cada componente o acción (ej. 100 inscritas, 2 eventos). | M2 |
| RF-04 | Calcular automáticamente el avance restando lo cargado frente a la meta y mostrarlo como porcentaje. | M2 |
| RF-05 | Definir de forma flexible qué evidencias y verificadores exige cada acción (no obligar a un estándar fijo). | M3 |
| RF-06 | Soportar al menos tres tipos de evidencia: lista de asistencia, registro fotográfico y ficha/acta. | M3 |
| RF-07 | Permitir que el profesional cargue evidencias sesión a sesión sobre el componente y acción asignados. | M4 |
| RF-08 | Habilitar la captura de la lista de asistencia mediante cámara/foto (la lista es manuscrita y firmada). | M4 |
| RF-09 | Entregar un comprobante de cargue (con fecha) que sirva de soporte para la cuenta de cobro. | M4 |
| RF-10 | Permitir que el verificador marque cada cargue como Aprobado o Rechazado. | M5 |
| RF-11 | Condicionar el soporte de pago a que la información esté verificada/aprobada. | M5 |
| RF-12 | Generar el consolidado documental (PDF/Excel) con portada por componente y sesión, ordenado. | M6 |
| RF-13 | Mostrar un tablero de avance por componente (“tablero de alarmas”) para la dirección. | M7 |
| RF-14 | Publicar un enlace de solo lectura con un panel de avance para consulta externa. | M7 |
| RF-15 | Gestionar usuarios y asignar roles con distintos niveles de acceso (configurar, cargar, verificar, consultar). | M1–M7 |

6.  Requerimientos no funcionales (cómo debe comportarse)

No describen funciones nuevas, sino condiciones de calidad que el sistema debe cumplir.

| Aspecto | Condición que debe cumplir |
| --- | --- |
| Acceso web y móvil | Funciona desde el navegador en computador y celular, sin instalar nada. |
| Estructura reutilizable | La misma lógica sirve para cualquier contrato interadministrativo; solo cambian componentes y acciones. |
| Trazabilidad mínima | Cada cargue queda asociado a quién lo subió, a qué componente/acción/sesión y con qué fecha. |
| Respaldo de datos | El sistema mantiene copia de seguridad; se recomienda a la Corporación descargar el consolidado periódicamente. |
| Disponibilidad | Pensado para funcionar en la nube con alta disponibilidad y acceso desde cualquier lugar. |
| Lenguaje claro | Interfaz simple para personal no técnico (profesionales en campo). |

# 7. Lo que el sistema NO hará (fuera de alcance)

Para evitar malentendidos, dejamos por escrito lo que esta etapa NO incluye. No son limitaciones definitivas: son funciones escalables que pueden desarrollarse como módulos posteriores. Esta etapa se concentra exclusivamente en la gestión documental.

| No incluido en esta etapa | Motivo | ¿Escalable? |
| --- | --- | --- |
| Registro individual de beneficiarias | No hay módulo de inscripción ni perfiles con datos/foto de cada persona. | Sí — módulo futuro |
| Cruce inscritos vs. asistentes | El sistema no valida uno a uno quién asistió; la firma manuscrita es la que certifica la asistencia. | Requiere gestión de usuarios |
| Tesorería / gestión de pagos | No procesa pagos ni cuentas; solo entrega el soporte de cargue verificado. | Sí — módulo futuro |
| Alertas y correos automáticos | No envía recordatorios de cargue ni notificaciones por correo. | Sí — por evaluar |
| Bitácora de actas y correos | No registra todavía las modificaciones del componente vía actas o correos (trazabilidad ampliada). | Sí — requiere rol Secretario |
| Conexión directa con Power BI | No se integra directamente, pero sí puede entregar los datos para alimentar un tablero externo. | Compatible a futuro |
| Metodologías y compras a comunidad | Se consolidan por otra vía; no entran en este módulo documental. | Proceso aparte |

| ★ | Modelo de crecimiento por módulos: se desarrolla y se paga módulo a módulo. Una vez entregado un módulo, lo siguiente es mantenimiento, no un nuevo cobro de desarrollo. El módulo inmediato sugerido tras este es la gestión de usuarios/inscripción, que habilita el cruce de beneficiarias y los perfiles individuales. |
| --- | --- |

# 8. Historias de usuario

Una historia de usuario describe, de forma sencilla, qué necesita hacer cada persona con el sistema: “Como [quién soy], quiero [qué necesito], para [para qué me sirve]”. Cada una trae un criterio de éxito verificable.

Épica 1 — Configuración del proyecto (la estructura)

HU-01 │ Crear el árbol del contrato

Como Coordinador de proyecto, quiero crear el proyecto con sus componentes y acciones, para tener listo el esqueleto antes de que el equipo empiece a cargar. ✅ Criterio de éxito: Puedo crear un proyecto, agregarle varios componentes y, dentro de cada uno, varias acciones (capacitación, evento, entrega). La estructura queda visible como un árbol. ⏱ Esfuerzo estimado: Media

HU-02 │ Cargar la información de consulta del proyecto

Como Coordinador de proyecto, quiero subir el anexo técnico, fechas y desembolsos como solo lectura, para que el equipo consulte el marco del contrato sin poder alterarlo. ✅ Criterio de éxito: La sección de información del proyecto se ve pero no se edita por los demás roles; sirve de referencia. ⏱ Esfuerzo estimado: Baja

HU-03 │ Definir metas y verificadores por acción

Como Coordinador de proyecto, quiero fijar la meta cuantitativa y elegir qué evidencias exige cada acción, para que el sistema mida el avance y pida solo los soportes correctos. ✅ Criterio de éxito: Para cada acción defino una meta (ej. 100) y marco, de una lista, qué verificadores se exigen. Si una acción no pide una evidencia, el sistema no la reclama ni marca error. ⏱ Esfuerzo estimado: Media

Épica 2 — Cargue de evidencias en territorio

HU-04 │ Cargar evidencias sesión a sesión

Como Profesional de carga, quiero subir la lista de asistencia, las fotos y la ficha de cada sesión, para dejar el soporte de mi trabajo sin tener que armar PDFs a mano. ✅ Criterio de éxito: Selecciono mi componente y acción asignados, elijo la sesión y cargo los archivos que el coordinador habilitó. Solo veo lo que me corresponde. ⏱ Esfuerzo estimado: Media

HU-05 │ Capturar la lista de asistencia con la cámara

Como Profesional de carga, quiero tomar la foto de la lista firmada desde el celular, para subir la asistencia manuscrita que certifica quién estuvo. ✅ Criterio de éxito: Al cargar la lista de asistencia, el sistema permite activar la cámara y adjuntar la imagen de la planilla firmada. ⏱ Esfuerzo estimado: Baja

HU-06 │ Recibir comprobante de cargue

Como Profesional de carga, quiero obtener una constancia con la fecha de lo que cargué, para soportar mi cuenta de cobro ante la Corporación. ✅ Criterio de éxito: Tras un cargue exitoso, el sistema genera un comprobante (con fecha) descargable o consultable. ⏱ Esfuerzo estimado: Baja

Épica 3 — Verificación y soporte de pago

HU-07 │ Aprobar o rechazar cargues

Como Verificador, quiero revisar cada evidencia y marcarla como aprobada o rechazada, para garantizar que la evidencia es correcta antes de habilitar el pago. ✅ Criterio de éxito: Abro cada cargue, lo reviso y registro su estado (Aprobado / Rechazado). El estado queda visible para la coordinación. ⏱ Esfuerzo estimado: Media

HU-08 │ Condicionar el pago a la verificación

Como Coordinador de proyecto, quiero que la cuenta de cobro solo se habilite con la evidencia aprobada, para evitar pagar sobre soportes incompletos o repetidos. ✅ Criterio de éxito: Mientras un cargue no esté aprobado, el sistema no lo cuenta como soporte válido para el pago. ⏱ Esfuerzo estimado: Baja

Épica 4 — Consolidación documental (“el chorizo”)

HU-09 │ Generar el consolidado automáticamente

Como Coordinador de proyecto, quiero armar el PDF/Excel final con portada por componente y sesión, para entregar el documento consolidado sin construirlo a mano. ✅ Criterio de éxito: Con un clic, el sistema recorre las capas y produce un consolidado ordenado: portada “Componente N — Sesión N” seguida de sus soportes. ⏱ Esfuerzo estimado: Media

Épica 5 — Consulta y seguimiento

HU-10 │ Ver el tablero de avance

Como Dirección, quiero ver de un vistazo el porcentaje de avance de cada componente, para tomar decisiones sin entrar al detalle operativo. ✅ Criterio de éxito: El tablero muestra meta vs. cargado por componente y enciende alertas donde el avance está bajo. ⏱ Esfuerzo estimado: Media

HU-11 │ Compartir un panel público de solo lectura

Como Dirección, quiero entregar un enlace público con el avance del proyecto, para que la entidad o aliados consulten sin poder modificar nada. ✅ Criterio de éxito: Existe un enlace público que muestra indicadores de avance; quien lo abre solo puede ver, nunca editar. ⏱ Esfuerzo estimado: Baja

# 9. Tecnologías sugeridas

Esta es una recomendación técnica explicada en lenguaje sencillo. No es obligatoria, pero está pensada para un desarrollo rápido, seguro y de bajo costo de operación, apto para crecer módulo a módulo.

| Área | Tecnología sugerida | ¿Por qué? (en simple) |
| --- | --- | --- |
| Aplicación web | React (interfaz) sobre Vercel | Carga rápido, se ve bien en computador y celular, y es fácil de mantener. |
| Servidor / lógica | Node.js o Python, alojado en Railway | Maneja la estructura de capas y las reglas (metas, % de avance, aprobaciones). |
| Base de datos | PostgreSQL | Guarda de forma ordenada proyectos, componentes, acciones y el estado de cada cargue. |
| Archivos / evidencias | Almacenamiento en la nube (object storage) | Guarda fotos, listas y fichas con respaldo, sin saturar el servidor. |
| Consolidado PDF/Excel | Generador automático de documentos | Arma “el chorizo” con portadas y soportes en un clic. |
| Acceso y seguridad | Inicio de sesión con roles (RBAC) | Cada quien ve y hace solo lo suyo; el profesional no toca la estructura. |
| Dominio y red | Dominio propio + Cloudflare | Acceso estable, seguro y con enlace público controlado. |

| i | Uso de Inteligencia Artificial: la IA apoya la escritura del código base, la documentación y las pruebas, lo que reduce tiempos de desarrollo. Toda decisión final la revisa y aprueba el equipo humano. |
| --- | --- |

# 10. Cómo avanzamos (prototipo y entregables)

El primer paso acordado es entregar un prototipo navegable para revisión. Un prototipo NO es el sistema final: son las pantallas conectadas (los “dibujitos funcionales”) que muestran el flujo — al hacer clic en un lugar, pasa algo — pero todavía sin base de datos real.

| Etapa | Momento | ¿Qué se hace? | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Aprobación | Esta semana | El cliente revisa y aprueba este documento de requerimientos. | Acuerdo de alcances |
| 2. Prototipo | Viernes | Se muestran las pantallas conectadas del flujo documental para validar la idea. | Prototipo navegable |
| 3. Desarrollo | Por definir | Se construye el módulo documental con base de datos real y los roles básicos. | Módulo funcional |
| 4. Pruebas y ajuste | Por definir | Cargue real de evidencias de un componente piloto y corrección de detalles. | Versión validada |
| 5. Entrega | Por definir | Puesta en operación, comprobantes y consolidado funcionando. | Sistema en uso |

# 11. Glosario — términos clave en palabras simples

| Término | ¿Qué significa? |
| --- | --- |
| Gestión documental | Organizar, recibir, verificar y consolidar las evidencias de los procesos sociales. |
| Evidencia / medio de verificación | El soporte que comprueba que una acción se hizo: lista de asistencia, foto o ficha/acta. |
| Verificador | El archivo concreto que se carga para una evidencia (ej. el PDF de la lista firmada). |
| Componente | Una línea de trabajo del contrato, con su propia meta (ej. mujeres afro, indígenas, rurales). |
| Acción | Lo que se hace, en verbo: capacitar, realizar un evento o entregar insumos. |
| Requerimiento / meta | La cantidad que el contrato exige cumplir (ej. 100 inscritas, 2 eventos). |
| El “chorizo” | El documento consolidado final que reúne, en orden, todas las evidencias del proceso. |
| Comprobante de cargue | Constancia con fecha de que el profesional subió la evidencia; soporta la cuenta de cobro. |
| Rol / RBAC | Control de quién puede ver o hacer qué dentro del sistema. |
| Prototipo navegable | Pantallas conectadas que muestran el flujo, antes de construir el sistema real. |
| Escalable | Que puede crecer: hoy se entrega un módulo y mañana se le suman otros sin rehacer todo. |
| Tablero / dashboard | Pantalla que resume el avance del proyecto (el “tablero de alarmas”). |

# 12. Aprobación del documento

Las personas firmantes confirman haber leído y estar de acuerdo con el alcance, los roles, los requerimientos y lo que el sistema NO hará en esta etapa, según lo descrito en este documento.

| Por la Dirección | Por la Coordinación | Por el Desarrollo |
| --- | --- | --- |
| ______________________ Nombre y firma Fecha: ___________ | ______________________ Nombre y firma Fecha: ___________ | ______________________ Nombre y firma Fecha: ___________ |

| ★ | Este documento es un acuerdo de alcances, no un contrato legal. Su propósito es que cliente y equipo de desarrollo tengan la misma comprensión de lo que se va a construir, para evitar malentendidos durante el desarrollo. |
| --- | --- |